合同编号：

技术开发（委托）合同

    项目名称 ： XX系统研发     
    委托方（甲方）：                     

    受托方（乙方）： 湖南工商大学                    
    签订时间：    2026年1月1日                     

    签订地点：      湖南省长沙市                      

    有效期限：  2026年1月1日至2028年12月31日               

中华人民共和国科学技术部印制

技术开发（委托）合同

      委托方（甲方）：                                     

      住  所  地：                                           

      法定代表人：                                         

      项目联系人：                                        

      联系方式 ：

      通讯地址：                                         

      电话：                     传真：                  

      电子信箱：                                           

      受托方（乙方）：湖南工商大学                          

      住  所  地： 长沙市岳麓区岳麓大道569号                  

      法定代表人：     侯俊军                                   

      项目联系人：                                           

      联系方式 ：

      通讯地址：                                          

      电话：                      传真：                  

      电子信箱：                                            

    本合同甲方委托乙方研究开发  XX系统研发    项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

    第一条  本合同研究开发项目的要求如下：

      1．技术目标：              
      2．技术内容：             
      3．技术方法和路线：       
[上述内容可以简单写，必须要另外做一个技术开发方案，系统开发类合同注意每个功能模块都必须有界面截图]
    第二条  乙方应在本合同生效后 30 日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

     1.   

     2.   ；        

    第三条  乙方应按下列进度完成研究开发工作：

     1.     ；

     2.       ；        

    第四条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

      1．技术资料清单：     
      2．提供时间和方式：  2026年1月1日。     

      3．其他协作事项：  无         。 

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理： 各自存档保管 。   

    第五条  甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

      1．研究开发经费和报酬总额为人民币贰佰万元整 (￥2,000,000.00元）。

      2．研究开发经费由甲方  分期  （一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：   

    （1）合同签订后7日内支付￥300,000.00元；       

（2）研究开发计划通过后10个工作日内支付￥350,000.00元；

（3）完成产品桌面端预审后10个工作日内支付￥500,000.00元；

（4）完成产品移动端预审后10个工作日内支付￥850,000.00元；

（5）项目通过验收后10个工作日内支付￥850,000.00元。
采用银行公对公转账方式，乙方开具相应金额的增值税普通发票。
    乙方开户银行名称、地址和帐号为：

        户名：     湖南工商大学                                  
开户银行： 中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行                                        

        帐号：   1901008029200070551                                           

       乙方可根据项目实际情况调整经费预算，并有权委托外部单位开展科研协作。
      外协单位：                                          

      统一社会信用代码：                                  
      科研协作内容：                                          
外协经费预算：            万元

（如需科研外协主合同应体现上述内容，如无需科研外协可删除或调整上述内容；如明确有多家科研协作单位，则标明外协单位1、外协单位2、……，本句在正式合同中要删除）
第六条  本合同的研究开发经费由乙方以 科研经费 的方式使用。甲方有权以 询问 的方式检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

    第七条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在  7 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

     1．发生了使合同基础发生变化的客观情况                                                            
     2．主要人员变动、国家政策变动等使原合同的继续履行显失公平或合同无法履行                                        
    第八条  未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。但有下列情况之一的，乙方可以不经甲方同意，将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担：

     1． 不涉及和损害甲方技术权益、经济利益和商业秘密的                                                                                      
    乙方可以转让研究开发工作的具体内容包括： 不涉及本项目技术权益的；且不属于本项目核心技术的内容。
    第九条  在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：除双方另有约定外，各自承担风险损失。

    双方确定，本合同项目的技术风险按当事人协商选定3名专家确认；  的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

     1． 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

     2． 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

     一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在 15 日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

    第十条  在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在知晓之日起 15 日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

    第十一条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

     甲方：

     1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: ①涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密；②未经乙方同意不得对外转让或泄露。
     2．涉密人员范围:  直接或间接涉及本合同技术的有关人 。
     3．保密期限：  依法保密  。
     4．泄密责任：  依照法律法规承担责任  。

     乙方：

     1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）:  ①涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密；②本合同技术标的及应用方向；③本技术的销售市场和方向  。

     2．涉密人员范围:  ①直接或间接涉及本合同技术的有关人员；②乙方的研究开发人员；③涉及与该技术成果的相关人员 。

     3．保密期限：  依法保密  。
     4．泄密责任：  依照法律法规承担责任   。        

    第十二条  乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

     1．研究开发成果交付的形式及数量：  包括但不限于技术设计方案、数据库设计文档、系统源代码、用户操作手册等，上述资料各1套。

     2．研究开发成果交付的时间及地点：  2026年1月30日前在甲方指定地点交付  。

    第十三条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：  ①约定使用国际标准、国家标准、专业标准、企业标准或者其他国外标准等；②方法：专家评议  。

    第十四条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应当 承担甲方由此而产生的经济损失和其它责任  。

第十五条  双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，甲方/双方（甲、乙、双）方享有申请专利的权利。专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：归甲方/归双方，具体分配比例由双方另行协商确定。

    第十六条  乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

    第十七条  乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

    第十八条  乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归  乙 （甲、乙、双）方所有。

    第十九条  双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

    1．技术服务和指导内容： 甲方技术人员和主要操作人员掌握该技术成果，包括设计指导、技术指导、工艺方法指导、技术培训与授课讲座。
    2：地点和方式：  甲方公司位置   。

    3．费用及支付方式： 免费培训  。
    第二十条  双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由  甲  （甲、乙、双）方享有。具体相关利益的分配办如下：  甲方享有  。

    乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归  乙 （甲、乙、双）方所有。具体相关利益的分配办法如下：  乙方享有    。

    第二十一条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定        

         为甲方项目联系人，乙方指定          为乙方项目联系人。
    一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
    第二十二条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同，乙方无需退还甲方已付款项，并无需承担任何违约责任：

     1．因发生不可抗力或技术风险；

     2．技术风险出现，技术风险指当事人努力履行，现有水平无法达到，有足够技术难度，同行专家认定为合理失败。                                                                                        

     3．因外部市场变化、甲方规划调整等因素影响，甲方决定不再继续开展技术开发，经双方友好协商可终止本合同。                                                                           

    第二十三条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 1 种方式处理：

     1．提交长沙仲裁委员会仲裁；

     2．依法向合同签署地的人民法院起诉。

    第二十四条  双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

     1．  无                                                    

    第二十五条  与履行本合同有关的技术文件，经双方确认后，  可作为本合同的组成部分：

    第二十六条  双方约定本合同其他相关事项为：  无   。

    第二十七条  本合同一式 肆 份，具有同等法律效力。

    第二十八条  本合同经双方签字盖章后生效。

    甲方： XX有限公司 （盖章） 

    法定代表人/委托代理人：                   （签名）

                                          年     月      日

    乙方： 湖南工商大学                 （盖章） 

    法定代表人/委托代理人：                   （签名）

                                          年     月      日



